Premières réflexions :

1 labyrinthe aléatoire par niveau (3 niveaux ou plus si le temps nous le permet)

« Pour une meilleure expérience de jeu, mettez votre terminal en plein écran »

Labyrinthe :
Fonctions de vérification de la map :

Couloirs donnent sur des pièces
Couloirs ne se croisent pas
Intégrées dans les fonctions de création
Toutes les pièces communiquent
Taille des pièces correctes
...

Premières séances :

Trésors (placement)
Pièces fixes (suite à quelques question a Loïc BARRAULT, nous avons décider de revoir nos plans et d’intégrer le caractère aléatoire a nos pièces et nos couloirs)
Couloirs fixes

Nous avons posé des questions à Loïc BARRAULT concernant le caractère aléatoire de notre projet.
Nous avons réussi avec son aide a déterminer les modifications à apporter à notre projet.

Séances du 28/02 au 19/02:

Gérer le placement quasiment aléatoire des pièces et des portes : finitions en cours (très prochainement)

SDL

Algorithme Dijkstra == couloirs chemin optimal

Débogage (TRÈS IMPORTANT POUR POUVOIR LANCER UNE SESSION TEST DU JEU) a faire à plusieurs si les tâches sont terminées

Gestion déplacements :
Déplacement du perso dans l’environnement
(Interface graphique)

Refresh (a chaque mouvement : moins fluide mais meilleure complexité)
Hitbox (possibilité de déplacement ou pas notamment dans les murs)

Décompte de temps :
Utilisation des fonctions éventuelles (time.h)

Légende sur le jeu :
Légende claire (évolutive si monstres ou pièges)

Compteur de trésors :
Simple fonction de comptage (avec incrémentation d’un compteur)

Romane
Lucien
Yann
Tous ensemble
A déterminer
Fait

Facultatif :

(Jauge)
(Monstres)
(Pièges)

(Écran d’accueil :
bouton start
bouton quit
nom du jeu
(options)
créateurs du jeu)
(Découverte de la map au fur et à mesure)
(plus de niveaux)

Code symbole :
délimitation de la carte : cf test_projet.c
couloir : cf mur haut et bas et mur cotés
portes : P
perso : @
mur cotés : |
mur haut et bas : -
angles : +

Planning :

Pour la séance du 16/03 :
Romane → débogage et correction map3
Yann → Algo de dijkstra
Lucien → SDL

Pour la seance de 19/03 :